Акт

о результатах контроля за исполнением

концессионного соглашения № 2
от 28.03.2016 г., заключенного с ОАО «Курскоблводоканал»

в отношении объектов водоснабжения муниципального
образования «Александровский сельсовет» Советского района Курской области

д. Александровка                                                                            «13» апреля 2020 г.

Во исполнение распоряжения Главы Александровского сельсовета Советского района Курской области от 18.03.2020 г. № 14 «О создании межведомственной комиссии, уполномоченной на осуществление контроля за соблюдением Концессионера условий концессионного соглашения №2 от 28.03.2016 г..» (далее - Комиссия), руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Администрацией Александровского сельсовета проведена проверка использования муниципального имущества, и исполнению ОАО «Курскоблводоканал» условий концессионного соглашения.

Проверка проводилась 13 апреля 2020 г.

Проверяемый период: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

По итогам контрольных мероприятий Комиссией установлено, что:

- права владения и пользования Концессионера (АО «Курскоблводоканал») недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, зарегистрированы в качестве обременения права собственности Концедента (Администрации Александровского  сельсовета);

- денежные средства, указанные в приложение № 3 к настоящему концессионному соглашению «Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта соглашения, и объем расходов Концессионера на реконструкцию» израсходованы в полном объеме. В подтверждение Концессионером были представлены для ознакомления акты выполненных работ;

- проверенное муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено;

- проверенное муниципальное имущество (водозаборные скважины) объекта холодного водоснабжения, расположенное по адресу: Курская область, Советский район, д. Грязноивановка в наличии и имеет следующее состояние (таблица №1);

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Оценка технического состояния | Дальнейшая эксплуатация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборная скважина №9740 | Скважина работает. | Своевременный контроль и ТО скважины. |
| 2 | Водопроводная сеть 2,5 км | Сеть исправна, порывов нет | Своевременный контроль и ТО сетей. |

Заключение:

- Концессионером осуществляется реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в объемах и сроках в соответствии с условиями концессионного соглашения. Объекты концессионного соглашения используются (эксплуатируются) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

- Техническое состояние объектов холодного водоснабжения (водозаборных скважин) - удовлетворительное. Водозаборные скважины работают, порывов водопроводных сетей не имеется.

Председатель комиссии – Глава Александровского сельсовета                       Н.Н. Митирёва

Члены комиссии:

Начальник отдела  ЖКХ, строительства,

архитектуры, транспорта, связи и экологии

Администрации Советского района

Курской области	                                    М. В. Пашкова

главный специалист-эксперт

Администрации Советского района                                                                   С. В. Шубин

С актом ознакомлен:

Концессионер

АО «Курскоблводоканал»